Текстовый отчет о проведенном мероприятии

В рамках Соглашения от 02 августа 2018 года № 17 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Глафировское сельское поселение Щербиновского района по организации  благоустройства территории муниципального образования, орган территориального общественного самоуправления которого является победителем краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», предоставлена субсидия в объеме 318 700 (триста восемнадцать тысяч) рублей на прокладку плиточной аллеи внутри парка по улице Ленина в с. Глафировка и установку детской игровой площадки, по адресу: Щербиновский район, с. Глафировка, ул. Первомайская, 56, возле сельского Дома культуры (далее – мероприятие). Из бюджета Глафировского сельского поселения Щербиновского района  на софинансирование мероприятия выделены средства в объеме 13 279 (тринадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 17 копеек. Общий объем финансирования мероприятия составил 331 979 (триста тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 17 копеек.

Выполнены работы и приобретены следующие товарно - материальные ценности:

|  | Наименование расходов | Расчёт расходов | Расходы всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | ед. измерения | Количе-ство | цена, | Всего |  |
| п.п. |  |  |  | руб. |  | краевой | местный |
|  |  |  |  |  |  | бюджет | бюджет |
|  | Доходы всего |  |  |  | 331 979,17 | 318 700,00 | 13 279,17 |
| 1 | Прокладка плиточной аллеи внутри парка по улице Ленина в с. Глафировка |  |  |  | 191 979,17 | 184 300,00 | 7 679,17 |
| 1.1. | Плитка, Бордюры (контракт № 175 от 25.09.2018) | м2 шт | 101 419 | 320,0 80,0 | 65 840,00 | 63 206,40 | 2 633,60 |
| 1.2. | Работы по ремонту и укладке (Контракт № 105 от 25.10.2018) |  |  | 91350 | 91 350,00 | 87 696,00 | 3 654,00 |
| 1.3. | Плитка (Контракт б/н от 29.10.2018) | м2 | 51 | 320,0 | 16 320,00 | 15 667,20 | 652,80 |
| 1.4. | Укладка и разгрузка плитки и поребриков (Контракт № 109 от 29.10.2018) | м2 | 102 | 181,1 | 18 469,17 | 17 730,40 | 738,77 |
| 2. | Приобретение и установка детской игровой площадки, по адресу: Щербиновский район, с. Глафировка, ул. Первомайская,56, возле сельского Дома культуры |  |  | 140 000,00 | 140 000,00 | 134 400,00 | 5 600,00 |
| 2.1. | Детский игровой комплекс (Контракт № 10/08/2018 от 10.08.2018) | шт | 1 | 99 000,00 | 99 000,00 | 95 040,00 | 3 960,00 |
| 2.2. | Игровое оборудование (карусель с 6-ю сидениями) Контракт № 09/08/2018 от 09.08.2018 | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | 800,00 |
| 2.3. | Монтажные работы по сборке и установке детского игрового оборудования (Контракт № 23/08/18 от 23.08.2018) | шт |  | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 160,00 | 840,00 |
|  | ИТОГО | руб. | - | - | 331 979,17 | 318 700,00 | 13 279,17 |

Эффективность использования органом местного самоуправления субсидии:

| Наименование показателя | единица измерения | установленные соглашением значений показателя | значение достигнутого показателя на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент выполненных мероприятий по благоустройству территории поселения | % | 100 | 100 |

Анализ ситуации  в поселении показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение благоустройство его территорий. Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к среде своего  проживания. Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Поэтому реализация проводимых мероприятий была  направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

За счет полученных субсидий было проведено обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения детской игровой площадки по адресу: Щербиновский район, с. Глафировка, ул. Первомайская,56, возле сельского Дома культуры и прокладки плиточной аллеи внутри парка по улице Ленина в с. Глафировка.

Реализация мероприятий позволила дополнительно привлечь жителей  и гостей села в общественные места, обеспечить комфортные условий для их деятельности и отдыха.

Глава

Глафировского сельского

Поселения Щербиновского района                                                 Т.Н.Недорез

(86151) 3-43-42

Е.П.Орловская